Sz. P. Łukasz Nowak

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku w sprawie udostępnienia dokumentacji dotyczącej działań związanych z budową drogi obwodowej Miasta Tarnobrzega od dnia 7.03.2019 r. Prośba o uzupełnienie i udostępnienie treści pism, notatek ze spotkań i odpowiedzi między wszystkimi zainteresowanymi stronami

W odpowiedzi na Pana wniosek przedstawiam poniżej chronologiczny wykaz korespondencji związanej z realizacją przedmiotowego zadania w terminie od 07.03.2019 r. do 26.07.2019 r.:

06.03.2019 r. (data wpływu 08.03.2019 r.) – pismo w sprawie przesunięcia terminu uzupełnienia wniosku o zmianę Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;

06.03.2019 r. (data wpływu 11.03.2019 r.) – pismo Spółki Energopol-Szczecin S.A. w sprawie zawarcia Aneksu w związku z Poleceniem Zmiany z dnia 21 Stycznia 2019 r.;

11.03.2019 r. – pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu w sprawie podziału działki o nr ew. 331 (do wiadomości UM Tarnobrzega);

14.03.2019 r. (data wpływu 18.03.2019 r.) – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie przekazania Koncepcji Programowej;

15.03.2019 r. – pismo Spółki Energopol – Szczecin S. A. w sprawie przekazania Koncepcji Programowej (wersja elektroniczna);

19.03.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega dot. zawarcia aneksu do Kontraktu w związku z tzw. Poleceniem Zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r. anulującym Polecenie Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r.;

19.03.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 19.03.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

20.03.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańców);

21.03.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przygotowania dotychczasowej korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;

21.03.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie potwierdzenia terminu spotkania z Wykonawcą;

28.03.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. z danymi teleadresowymi Wykonawcy;

28.03.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 28.03.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

01.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega z danymi kontaktowymi Zamawiającego;

02.04.2019 r.– pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie spotkania w dniu 03.04.2019 r.;

03.04.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 03.04.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

04.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Programowej;

09.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańców);

10.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania szczegółowej kalkulacji kosztów prac projektowych wykonanych na podstawie Polecenia Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r. oraz przekazania dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie Polecenia Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r. do czasu rezygnacji przez Zamawiającego z dodatkowego zakresu prac – Polecenie Zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r.;

09.04.2019 r. (data wpływu 11.04.2019 r.) – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A.  
w sprawie dodatkowej płatności na rzecz Wykonawcy na skutek sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej;

12.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie podziału działki o nr ew. 897 – obręb 8 Sobów;

15.04.2019 r. – warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wod.- kan. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega;

16.04.2019 r. – e-mail Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie uzgodnienia terminu Rady Projektu w dniu 17.04.2019 r.;

17.04.2019 r. – protokół z Rady Projektu w dniu 17.04.2019 r.;

23.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie koncepcji ronda na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z projektowaną obwodnicą miasta Tarnobrzega;

23.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie spotkania dot. terminu realizacji zadania oraz wysokości kosztów prac dodatkowych;

24.04.2019 r. (data wpływu 13.05.2019 r.) - wniosek Spółki Energopol - Szczecin S.A.  
o gwarancję zapłaty za roboty budowlane;

25.04.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. dot. Koncepcji Programowej   
(w załączeniu Koncepcja);

26.04.2019 r. – pismo w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańca);

29.04.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. dot. Koncepcji Programowej –uzupełnienie pisma z dnia 25.04.2019 r.;

29.04.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. dot. Koncepcji Programowej – uzupełnienie pisma z dnia 25.04.2019 r.;

06.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania obliczeń hydrologicznych;

06.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie udostępnienia informacji dot. ilości wód opadowych wprowadzanych przez wlot kanalizacji deszczowej KD500 do rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 12-1505/7;

09.05.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 09.05.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

08.05.2019 r. (data wpływu 09.05.2019 r.) – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie odprowadzenia wód opadowych do rowu Nr 13 (działka 12-1706/2);

14.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie udostępnienia informacji dot. ilości wód opadowych wprowadzanych przez wlot kanalizacji deszczowej KD500 do rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 12-1505/7;

14.05.2019 r. – pismo Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa skierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie przepustowości rowu na działce o nr ew. 1706/2;

15.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia/akceptacji obliczeń hydrologicznych;

16.05.2019 r. – pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska dot. przepustowości rowu na działce o nr ew. 1706/2;

17.05.2019 r. – pismo Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa skierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie analizy i opinii w zakresie możliwości przejęcia wód opadowych i roztopowych przez rowy melioracyjne z projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;

17.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega dot. Koncepcji Programowej – rondo przy ul. M.C. Skłodowskiej (wraz z załącznikiem);

21.05.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie uwag do opisu technicznego Koncepcji Programowej;

22.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji obliczeń hydrologicznych oraz prośby o ich akceptację;

22.05.2019 r. – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie przekrojów dla zwierząt małych i średnich;

23.05.2019 r. – pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie analizy i opinii w zakresie możliwości przejęcia wód opadowych i roztopowych przez rowy melioracyjne z projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;

23.05.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie zmiany skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul. Dworcową;

23.05.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie wynagrodzenia Wykonawcy za sporządzenie dokumentacji w okresie od rozpoczęcia do zakończenia prac projektowych obejmujący zakres dodatkowej pracy będący następstwem wydania przez Zamawiającego Polecenia Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r. oraz Polecenia zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r. obejmującego rezygnację z robót wprowadzonych Poleceniem Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r.;

24.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie uzupełnień do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie wezwania RDOŚ w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2019 r. (do wiadomości UM Tarnobrzega);

31.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie Koncepcji Programowej – rondo przy ul. M.C. Skłodowskiej;

03.06.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. dot. przesłania aktualnych planów sytuacyjnych Koncepcji Programowej (Koncepcja Programowa w załączeniu);

04.06.2019 r. – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. z uwagami dot. podłączenia ul. M.C. Skłodowskiej do projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;

10.06.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zmiany typu skrzyżowania na przecięciu projektowanej obwodnicy z ul. Dworcową – prośba o jednoznaczne stanowisko w sprawie kosztów;

12.06.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie Koncepcji Programowej – połączenie ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;

13.06.2019 r. – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 1111/122;

27.06.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 1111/122;

27.06.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S.A. w sprawie połączenia ul. Dworcowej   
z projektowaną obwodnicą miasta Tarnobrzega;

27.06.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych prac budowlanych obejmujących budowę dwóch zbiorników retencyjnych;

04.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie terminu spotkania w dniu 08.07.2019 r.;

04.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie terminu spotkania w dniu 10.07.2019 r.;

04.07.2019 r. – protokół ze spotkania w siedzibie RDOŚ w dniu 04.07.2019 r. w sprawie zmiany Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;

04.07.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie przekazania kalkulacji cen jednostkowych dla robót budowlanych obejmujących budowę dwóch zbiorników retencyjnych uzupełnienie do pisma z dnia 27.06.2019 r.;

08.07.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 08.07.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

10.07.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 10.07.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

11.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania informacji   
dot. zaawansowania prac projektowych oraz terminu spotkania w dniu 16.07.2019 r. (korespondencja do firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o.);

11.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania informacji   
dot. zaawansowania prac projektowych oraz terminu spotkania w dniu 16.07.2019 r. (korespondencja do głównego Wykonawcy – firmy Energopol - Szczecin S.A.);

11.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o .o. w sprawie Koncepcji Programowej – połączenie ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;

11.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie udzielenia informacji   
dot. zaawansowania prac oraz potwierdzenia udziału w spotkaniu w dniu 16.07.2019 r.;

15.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie akceptacji terminu przekazania informacji dot. zaawansowania prac oraz terminu spotkania w dniu 23.07.2019 r.;

15.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. dot. zaawansowania prac projektowych;

15.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie Koncepcji Programowej   
(e-mail wraz z załącznikiem graficznym) – połączenie ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;

16.07.2019 r. – notatka Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa w sprawie przekazania uzupełnień do wyceny dwóch zbiorników retencyjnych;

17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie potwierdzenia spotkania w dniu 23.07.2019 r.;

17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie akceptacji Koncepcji Programowej w zakresie połączenia ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;

17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańca);

17.07.2019 r. – pismo Spółki Energopol – Szczecin S. A. dot. przekazania kalkulacji dot. wykonania prac związanych z budową dwóch zbiorników retencyjnych;

15.07.2019 r. (data wpływu 19.07.2019 r.) – informacja Spółki Energopol – Szczecin S.A. dotycząca wniosku o ogłoszenie upadłości z dnia 28 czerwca 2019 r. przez Spółkę;

23.07.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 23.07.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

26.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie korekty kalkulacji cen jednostkowych dla robót budowlanych obejmujących budowę dwóch zbiorników retencyjnych przedstawionych przez Wykonawcę.

Ww. korespondencja dostępna jest do wglądu w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega , ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Dariusz Bożek